# SIGAA — Manual de implementación y pruebas (piloto)

Sistema Integrado de Gestión de Almacenes, Combustible y Activos Fijos — GAM Calamarca.

Dirigido al responsable de implementación y a los tres encargados de área (Almacenes, Combustible, Activos Fijos).

## 1. Objetivo y duración

Probar el sistema con datos de demostración y luego con datos reales, y decidir si pasa a uso oficial.

| Fase | Qué se hace | Duración sugerida |
| --- | --- | --- |
| A | Instalar y verificar que arranca | 1 día |
| B | Pruebas guiadas con datos demo (sección 5) | 3–5 días |
| C | Cargar datos reales y operar en paralelo con los Excel | 2–4 semanas |
| D | Decisión de aprobación y puesta en producción | 1 día |

Regla de oro del piloto: los Excel siguen siendo el sistema oficial hasta firmar el acta de aprobación (sección 9). Todo lo que se registre en SIGAA durante la fase C también se registra en el Excel.

## 2. Requisitos

- Una PC con Windows 10/11 y Node.js 22 o superior (LTS) instalado.

- Internet solo para la primera instalación.

- Navegador Chrome, Edge o Firefox actualizado.

- Impresora o visor PDF para revisar los documentos.

- Los tres archivos Excel originales a mano para comparar resultados.

## 3. Instalación (fase A)

1. Descargar el ZIP del proyecto y extraerlo en C:\SIGAA.

2. Entrar a la carpeta sigaa y hacer doble clic en `INICIAR_SIGAA.bat`.

3. La primera vez instala componentes (unos minutos). Al terminar abre el navegador en http://localhost:3000.

4. Ingresar con usuario admin y clave Admin2026. El sistema obliga a cambiar la clave: usar una de mínimo 8 caracteres y anotarla en lugar seguro.

Para usar el sistema después: doble clic en INICIAR_SIGAA.bat y no cerrar la ventana negra mientras se trabaja. Cerrarla apaga el sistema.

### Verificación de la instalación (marcar)

☐ Abre la pantalla de inicio de sesión.

☐ Entra con admin y obliga a cambiar la clave.

☐ El tablero (inicio) muestra cifras y no errores en rojo.

☐ El menú lateral muestra Almacenes, Combustible, Activos Fijos, Reportes, Catálogos y Administración.

☐ Cambiar entre modo claro y oscuro funciona.

### Reiniciar los datos de prueba

Con el sistema cerrado, borrar el archivo sigaa\server\data\sigaa.sqlite y volver a abrir INICIAR_SIGAA.bat. Se recrea la base con datos demo.

Para empezar sin datos demo (fase C), abrir PowerShell en la carpeta sigaa\server y ejecutar:

npx tsx src/db/seed-cli.ts --force --sin-demo

## 4. Configuración inicial (Administración)

Hacerla una sola vez, antes de las pruebas.

1. Administración → Usuarios: crear un usuario por persona. Roles:

- ALMACEN, COMBUSTIBLE, ACTIVOS: operan su módulo.

- CONSULTA: solo ve y descarga reportes.

- ADMIN: todo, incluida la configuración.

- Una persona puede tener varios roles.

2. Administración → Configuración: completar nombre de la entidad, gestión vigente y firmantes/autoridades (Máxima Autoridad, jefes de área). Aparecen en los PDF.

3. Catálogos: revisar unidades, proveedores, vehículos, conductores, contratos y precios de combustible, edificios/ambientes y cuentas contables de activos.

4. Copias de seguridad: el sistema genera una diaria automática en sigaa\server\data\respaldos (conserva 14). Copiar esa carpeta a un pendrive o a otra PC cada semana.

## 5. Plan de pruebas guiadas (fase B)

Cada prueba tiene: acción → resultado esperado. Marcar ✔ si coincide, ✘ si no (y anotar en la hoja de incidencias, sección 7).

### 5.1 Seguridad y usuarios (Administrador)

| # | Acción | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Crear usuario con rol CONSULTA y entrar con él | Ve datos y reportes; no aparecen botones de registrar |  |
| S2 | Escribir 5 veces mal la clave de un usuario | Cuenta bloqueada 15 minutos |  |
| S3 | Entrar con un usuario ALMACEN e intentar abrir /combustible/emitir escribiendo la dirección | Mensaje de acceso denegado |  |
| S4 | Administración → Bitácora | Quedan registradas las operaciones hechas arriba |  |

### 5.2 Almacenes (encargado de Almacenes)

| # | Acción | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Catálogo: crear un material nuevo | Se crea con código y unidad; aparece en búsquedas |  |
| A2 | Ingresos: registrar un ingreso con proveedor, factura, 2 ítems y fecha de vencimiento en uno | Genera número correlativo de ingreso; existencias aumentan |  |
| A3 | Ingresos: descargar el documento del ingreso (PDF) | PDF con firmantes, ítems y total |  |
| A4 | Salidas: crear un pedido y despacharlo | Descuenta por lote; primero lo que vence antes (PEPS/FEFO); no usa lotes vencidos |  |
| A5 | Salidas: intentar despachar más que la existencia | Rechaza con mensaje claro |  |
| A6 | Salidas: pedido fuera de los días 1–25 o sobre el máximo mensual | Advierte/bloquea según Manual 11; permite excepción justificada |  |
| A7 | Existencias / Kardex de un material | Saldo y valor coinciden con ingresos menos salidas |  |
| A8 | Inventarios: iniciar conteo ciego, registrar cantidades distintas | Sobrante genera ajuste de ingreso; faltante genera acta de reposición o baja |  |
| A9 | Bajas: iniciar expediente con causal | Exige los documentos obligatorios (*) y Resolución Administrativa |  |
| A10 | Transferencias entre almacenes | Sale de un almacén y entra en el otro con documento |  |
| A11 | Seguridad: inspección con los 16 criterios; extintores/seguros por vencer | Resultado de la inspección y alertas de vencimiento |  |
| A12 | Reportes → Almacenes (kardex valorado, existencias, ingresos, salidas) en pantalla, PDF y Excel | Mismas columnas que el Excel original; totales iguales |  |
| A13 | Cierre de gestión: ejecutar las verificaciones (solo en copia de prueba, no con datos reales) | Lista las 10 verificaciones; al cerrar crea la nueva gestión con saldo inicial por lote |  |

### 5.3 Combustible (encargado de Combustible)

| # | Acción | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Recepción: registrar recepción de combustible/vales de un contrato (rango de numeración) | Vales creados; no permite repetir número por proveedor/combustible/corte |  |
| C2 | Emitir vale a un vehículo y conductor | Calcula litros según límites (p. ej. 16 L/día lun–sáb para ejecutivo; km × rendimiento) |  |
| C3 | Emitir con conductor sin licencia vigente, o con descargo vencido pendiente | Advertencia o bloqueo; si es advertencia, pide confirmar |  |
| C4 | Emitir con lectura de odómetro menor a la anterior | Rechaza |  |
| C5 | Descargo (Anexo 3): registrar kilometraje y litros | Calcula rendimiento; Conforme u Observado según tolerancia |  |
| C6 | Devolución, anulación, vencimiento y extravío de un vale | Cada uno cambia el estado y deja rastro |  |
| C7 | Turriles: ingreso y consumo | Costo promedio y saldo correctos; no supera capacidad |  |
| C8 | Viajes: fondo en avance y rendición (Anexos 4 y 6) | Documentos PDF generados con montos correctos |  |
| C9 | Conciliación: subir el Excel de la estación | Resultados CONFORME / DUPLICADO / NO REGISTRADO / NO ENTREGADO / MONTO o PLACA DIFERENTE / SIN DESCARGO |  |
| C10 | Informe mensual (Anexo 5) en PDF y Excel | Coincide con el Excel original del mismo mes |  |
| C11 | Tablero y cronograma | Cifras coherentes con los movimientos registrados |  |

### 5.4 Activos Fijos (encargado de Activos)

| # | Acción | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Ingreso de un activo y codificación | Código con formato EEE-AA-CCXXX-NN; correlativo no se repite |  |
| F2 | Ficha técnica con campos de la cuenta y 4 fotos | Se guarda y se imprime en PDF |  |
| F3 | Solicitud → Asignación a un funcionario | Genera documento de asignación |  |
| F4 | Devolución y transferencia entre funcionarios | Historial del activo actualizado |  |
| F5 | Baja de un activo | Cambia estado y sale de la lista de activos vigentes |  |
| F6 | Etiquetas: generar hoja 3×10 con código QR | PDF con 30 etiquetas por hoja; el QR al escanearlo identifica el activo |  |
| F7 | Consulta por código, funcionario, ambiente | Resultados correctos; depreciación estimada lineal |  |
| F8 | Reportes de Activos en PDF y Excel | Mismo contenido que el Excel original |  |

### 5.5 Prueba transversal

| # | Acción | Resultado esperado | ✔/✘ |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Reportes → ejecutar cada reporte en pantalla, PDF y Excel | Ninguno da error; PDF legible y paginado |  |
| T2 | Cerrar la ventana negra y volver a abrir el sistema | Los datos siguen ahí |  |
| T3 | Copiar server\data\sigaa.sqlite a otra PC con el sistema instalado y abrirlo | Mismos datos (prueba de respaldo y recuperación) |  |
| T4 | Dos usuarios trabajando a la vez desde dos computadoras (ver sección 8) | Ambos operan sin errores |  |

## 6. Carga de datos reales (fase C)

1. Respaldar antes de cualquier carga.

2. Arrancar sin datos demo (ver sección 3).

3. Importar maestros desde los Excel originales con la herramienta tools/extract_seed.py (necesita Python) siguiendo la guía entregada anteriormente, o cargarlos por Catálogos si son pocos.

4. Cargar saldos iniciales:

- Almacenes: un ingreso por saldo inicial con la fecha de corte.

- Activos: registrar los activos existentes con su código original.

- Combustible: contratos, precios, vehículos, conductores y vales pendientes.

5. Cuadre: comparar contra el Excel (existencias totales y valor, cantidad de activos por cuenta, saldo de combustible). Diferencias → hoja de incidencias.

6. Operar en paralelo durante 2–4 semanas y comparar cifras cada semana.

No se migran automáticamente los movimientos históricos de Combustible (vales ya emitidos, descargos, kardex, viajes) ni los valores de configuración de Almacenes/Activos: se cargan los saldos y se opera desde la fecha de corte.

## 7. Hoja de incidencias

Una fila por problema. Enviar fotos de pantalla (incluida la barra de direcciones y los mensajes en rojo).

| N.º | Fecha | Quién | Módulo/pantalla | Qué hizo | Qué esperaba | Qué ocurrió | Gravedad (Alta/Media/Baja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Gravedad Alta = impide trabajar o da cifras incorrectas. Media = tiene solución alternativa. Baja = estética o mejora.

## 8. Uso en red (varias computadoras)

1. En la PC donde corre SIGAA, abrir PowerShell y ejecutar ipconfig; anotar la «Dirección IPv4» (ej. 192.168.1.20).

2. Dejar el sistema encendido (ventana negra abierta).

3. Si Windows muestra aviso de firewall, Permitir acceso en redes privadas.

4. Desde otra PC de la misma red escribir http://192.168.1.20:3000.

5. Esa PC debe estar encendida siempre en horario de trabajo.

Para uso oficial con muchos usuarios se recomienda instalarlo en un servidor con PostgreSQL (Docker, ver README.md), con acceso seguro HTTPS y una clave secreta propia (SIGAA_JWT_SECRET).

## 9. Criterios de aprobación

El piloto se aprueba si se cumple todo lo siguiente:

☐ Todas las pruebas de la sección 5 están en ✔, o las ✘ tienen solución acordada.

☐ No quedan incidencias de gravedad Alta abiertas.

☐ Durante la operación en paralelo, las cifras coinciden con el Excel (existencias, activos, saldos de combustible) o las diferencias están explicadas.

☐ Los PDF y Excel principales fueron revisados y aceptados por cada encargado.

☐ Se probó restaurar una copia de seguridad (T3).

☐ Cada encargado fue capacitado y puede operar solo.

Acta de aprobación

| Área | Responsable | Aprobado (Sí/No) | Observaciones | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almacenes |  |  |  |  |  |
| Combustible |  |  |  |  |  |
| Activos Fijos |  |  |  |  |  |
| Administración del sistema |  |  |  |  |  |

## 10. Puesta en producción (después de aprobar)

1. Respaldar y guardar una copia del Excel final de cada área como archivo histórico.

2. Definir quién administra el sistema y quién hace la copia semanal fuera de la PC.

3. Cambiar todas las claves; eliminar usuarios de prueba.

4. Instalar en el equipo definitivo (de preferencia servidor con PostgreSQL y HTTPS).

5. Comunicar la fecha de corte: desde ese día solo se registra en SIGAA.

## 11. Problemas frecuentes

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| El navegador no abre la página | Verificar que la ventana negra siga abierta; entrar a http://localhost:3000 |
| «Puerto en uso» | Hay otra copia abierta; cerrar todas las ventanas negras y reabrir |
| Un usuario olvidó su clave | El administrador entra a Administración → Usuarios, edita al usuario y escribe una clave nueva |
| Olvidé la clave del propio admin | Pedir soporte; no borrar la base de datos, se perderían los datos |
| Un PDF sale en blanco | Probar con otro navegador y enviar foto del mensaje |
| La instalación falla | Enviar foto de toda la ventana, incluidas las líneas rojas |