Módulo SIGAA → VSIAF 2.0 — Etapa 2

Motor de importación en TypeScript, con sus pruebas · Informe para su revisión

Estado: el motor está construido y probado (39 pruebas nuevas, 160 en total; todas pasan). Aún no tiene pantallas ni lee los datos de SIGAA: eso son las Etapas 3 y 4.

Lo más importante: el motor reproduce cifra por cifra al motor de referencia (600 casos aleatorios) y tabla por tabla una importación completa; pero todavía no se ha contrastado con una instalación real del VSIAF. Para eso necesito la copia de su C:\vsiaf.

Decisiones D1–D8: aplicadas tal como aprobó (recomendaciones).

# 1. Qué se construyó

Carpeta sigaa/server/src/vsiaf/ (independiente del resto de SIGAA; se puede ejecutar con filas normalizadas, sin pantallas):

| Archivo | Qué hace |
| --- | --- |
| dbf.ts | Lee y escribe tablas DBF/FPT de FoxPro: tipos C, N, D, L, M (memo), byte de borrado, página de códigos de cada tabla (cp1252, y cp850 en AUXILIAR), escritura atómica y relectura. No toca los índices `.CDX`. |
| ufv.ts | Extrae las UFV embebidas en tipocambio.app (usa la copia más reciente si hay dos), o de tipcamb.dbf, o del CSV incluido. Solo lectura: nunca modifica UFV. |
| calc.ts | Factor UFV, valor actualizado, depreciación (días inclusive, 365), actualización de la depreciación y las instantáneas de REVAL/BAJAS. |
| instalacion.ts | Detecta la instalación (registro de Windows HKCU\SOFTWARE\MEFP\SIAF, C:\vsiaf…), lee entidad, unidades y catálogos, gestión cerrada (closeges.dbf), si vsiaf.exe está abierto y si las Incorporaciones Especiales están habilitadas (solo lectura). |
| importador.ts | Valida, planifica y aplica: unidades → oficinas → responsables → auxiliares → activos → revalúos (cronológicos) → transferencias → bajas (cronológicas). Cada operación ve el resultado de las anteriores. Un error cancela todo (opción «solo filas válidas»). |
| respaldo.ts | Respaldo .zip plano + .gtz compatible con *Respaldos BD → Restaurar* (comentario en cp1252), y restauración. |
| sintetica.ts | Genera una instalación sintética del VSIAF (tablas vacías con la estructura real y sus catálogos) para ensayar sin tocar datos reales. |

## Reglas que cumple (de su instrucción)

- Alta normal: VIDAUTIL = vida del grupo y DEPACU = 0; vida distinta o depreciación inicial solo con Incorporación Especial habilitada (el módulo nunca escribe ni imita esa llave).

- Estado por defecto ELABORADO; revalúo, transferencia y baja solo sobre APROBADOS.

- Código único por (entidad, unidad); duplicados son error, nunca se sobrescribe. Maestros existentes se reutilizan por nombre (sin mayúsculas ni acentos); códigos correlativos max+1.

- Fecha ≤ hoy y con UFV registrada; textos que exceden el largo son error (única excepción: BAJAS.DESCRIP se recorta a 120, como el VSIAF).

- Baja: fila en BAJAS + registro de ACTUAL marcado como borrado con «DADO DE BAJA»; «error de transcripción» (9) solo en la gestión de incorporación.

- Revalúo: fecha base = fecha del revalúo + 1 día, B_REV, DEPACU = 0; la disposición no se puede repetir.

- Gestión cerrada → no escribe. VSIAF abierto (Windows) → no escribe. Respaldo previo y reversión completa si algo falla; releer y verificar lo escrito.

# 2. Cómo se probó

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Ejemplos del manual (cifras exactas): 620,00 → 636,06 / 32,59 / 603,47 · 1.380,00 → 1.550,03 / 328,69 / 1.221,34 · 5.500 en un día → 3,01 · vida terminada (neto 0) · grupos 34/36/40 | PASAN |
| Instantánea de baja del caso real (costo 1,00 · vida 4 · inc. 21/09/2026 · baja 20/10/2026): 0,02 · 0 · 1,00 · 1,00 · 1,00 · 0 | PASA |
| 600 casos aleatorios contra el motor de referencia (Python), cada cifra al centavo | 600 / 600 IDÉNTICOS |
| Importación completa (unidades, oficinas, responsables, auxiliares, 7 altas, 2 revalúos, 2 transferencias —misma unidad y entre unidades—, 3 bajas) comparada tabla por tabla, campo por campo con la del motor de referencia, incluidos memos con tildes y la marca de borrado | IDÉNTICA |
| 28 validaciones de activo: mismas incidencias (hoja, fila, columna, nivel y mensaje) que el motor de referencia | 28 / 28 IDÉNTICAS |
| Incorporación especial habilitada y «solo filas válidas» | PASAN |
| Lector DBF independiente (dbffile) relee lo escrito: campos, memos con ñ/tildes, registro borrado, AUXILIAR en cp850 | PASA |
| Validar no escribe: archivos idénticos byte a byte | PASA |
| Reversión: fallo simulado en 4 momentos distintos (a mitad de escritura, antes y después de guardar) → base idéntica byte a byte y sin temporales | PASA |
| Respaldo: .zip plano restaurable, comentario cp1252, base idéntica tras restaurar | PASA |
| Gestión cerrada, duplicados, reimportar el mismo lote (falla), activos ELABORADOS, transferencias, 3 000 registros con memos | PASAN |
| UFV: extrae la copia más reciente de un .app con dos copias; falla con claridad si no hay tabla | PASAN |
| Contra una instalación real (opcional: VSIAF_SAMPLE_DIR): UFV del .app, instantáneas guardadas por el VSIAF, importación sobre copia | PREPARADA — falta su copia |

Total: 160 pruebas en el servidor (39 nuevas del módulo VSIAF + 3 opcionales contra instalación real). La suite completa pasa.

# 3. Decisiones de diseño tomadas al portar (para que las conozca)

| Tema | Qué hice y por qué |
| --- | --- |
| Aritmética del cálculo | Su instrucción indica «usa Decimal». Probé primero Decimal exacto: coincide con el motor de referencia en el 99,6 % de las cifras y en el resto difiere un centavo (casos de empate). El VSIAF está hecho en FoxPro, que calcula en doble precisión, y el motor de referencia también. Por eso calculo en doble precisión y uso Decimal solo para el ROUND «mitad hacia arriba» (sobre la representación decimal más corta, como FoxPro). Resultado: 100 % idéntico al motor de referencia. Si prefiere Decimal exacto puro, es un cambio de una función, pero se perdería la equivalencia centavo a centavo con el motor ya verificado. |
| Mensajes de error | Son los del motor de referencia (mencionan «hoja OFICINAS», «hoja CATALOGOS»…, propios del libro Excel). En la Etapa 3 el adaptador los reescribe con los nombres de las pantallas de SIGAA. Mantenerlos idénticos ahora permite la comparación exacta con el motor de referencia. |
| Auxiliares | Agregué una validación que el motor de referencia no tenía: máximo 999 auxiliares por grupo y unidad (el campo CODAUX es de 3 dígitos). |
| Fechas | Texto ISO sin zona horaria, calculadas en UTC: sin errores por cambio de hora. |
| Windows | Detección del registro y de vsiaf.exe solo en Windows (en Linux/macOS se omite). Las pruebas de ese comportamiento se hacen en el equipo con el VSIAF (Etapa 5). |

# 4. Lo que NO está todavía

- Pantallas y lectura de SIGAA (adaptador, equivalencias, tablas nuevas, campos de baja y organismo): Etapas 3 y 4.

- Exportación al libro Excel del *Importador Excel → VSIAF* (opción B de D1): Etapa 4.

- Informe Excel/PDF de la importación y guía de uso: Etapa 5.

- Contraste con una instalación real: depende de que usted me facilite la copia (abajo).

- Los índices `.CDX` no se reescriben: tras importar hay que Re-indexar en el VSIAF (se mostrará como paso obligatorio).

# 5. Lo que necesito de usted

- Una copia comprimida de su carpeta `C:\vsiaf` (con dbfs, tipocambio.app y, si existe, closeges). Con ella ejecuto las pruebas contra datos reales: UFV del .app, y que el motor reproduzca las instantáneas que el propio VSIAF guardó en REVAL y BAJAS.

- Un caso real con resultado conocido: un activo con su fecha, costo y lo que muestra el Reporte 6 del VSIAF, idealmente de una gestión anterior (es lo único que no está verificado).

- Su visto bueno para continuar con la Etapa 3 (adaptador de SIGAA).

Propuesta  Mientras tanto puedo avanzar con la Etapa 3 sin esperar la copia, porque el adaptador no depende de ella; el contraste real se agrega cuando llegue.