Módulo de importación SIGAA → VSIAF 2.0

Etapa 1 · Plan, hallazgos y mapeo de datos — para su aprobación antes de programar el motor

Qué es este documento: el plan y la tabla de mapeo que su instrucción pide presentar antes de implementar. No se ha escrito aún ninguna línea del motor de importación.

Qué necesito de usted: leer la sección 1 y responder las 8 decisiones (D1 a D8). Con sus respuestas paso a la Etapa 2.

Estado: ✔ Copia de fichas técnicas (punto 1 de su pedido) ya implementada y probada. ◔ Módulo VSIAF (punto 2): Etapa 1 completa, esperando su visto bueno.

# 1. Resumen y decisiones que necesito

## 1.1 Qué se entrega hoy

| Pedido | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1. Copiar la ficha técnica a uno o varios activos (ejemplo: 100 pupitres) | HECHO | Fichas técnicas → botón «Copiar esta ficha a otros activos…». Elige qué datos copiar (marca, modelo, color, características técnicas, observaciones; opcionalmente descripción, estado, valor, serie y fotografías) y a qué activos: los del mismo ingreso con un clic, filtros, o pegando códigos. Probado con 6 pupitres reales y con pruebas automáticas. |
| 2. Módulo SIGAA → VSIAF | ETAPA 1 de 5 | Este documento: exploración de SIGAA, arquitectura propuesta, mapeo campo a campo y riesgos. Detenido a la espera de su aprobación, tal como indica su instrucción (entrega por etapas). |

## 1.2 Las decisiones

Cada decisión trae mi recomendación. Si está de acuerdo con todas, responda simplemente «apruebo las recomendaciones».

| N.º | Decisión | Opciones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | ¿Dónde corre el motor y cómo llega al VSIAF? | A) Directo: el servidor de SIGAA escribe en C:\vsiaf\dbfs. Exige que SIGAA corra en la misma PC (versión de escritorio / servidor Windows) o con la carpeta compartida en red. B) Archivo: SIGAA genera el libro Excel con el formato del *Importador Excel → VSIAF* (ya construido y probado) y se importa en la PC del VSIAF. C) Ambas, con el mismo motor de validación. | C. Un servidor web en Linux/Docker no puede ver el disco de la PC del VSIAF; B cubre ese caso sin duplicar el motor. |
| D2 | ¿Qué responsable/oficina se envía? | a) El actual de cada activo. b) Reproducir todo el historial de asignaciones y transferencias de SIGAA como movimientos del VSIAF. | a. Es lo que haría un usuario al dar de alta hoy; el historial queda en el kardex de SIGAA. |
| D3 | Activos que están EN ALMACÉN (sin funcionario) | a) No enviarlos hasta asignarlos. b) Enviarlos a una oficina «ALMACÉN» con el encargado de almacenes como responsable. | b, con el nombre del encargado tomado de Configuración (NombreALM). |
| D4 | Estado con que se registran las altas | ELABORADO (modificable, no sale en reportes) o APROBADO (oficial). | ELABORADO por defecto; APROBADO solo si el usuario lo elige. |
| D5 | Unidad administrativa del VSIAF | a) Una sola unidad para toda la entidad. b) Una por sector (Educación, Salud, Ejecutivo). | a, con tabla de equivalencias por si luego se separa (los 9 edificios de la demostración traen su sector). |
| D6 | ¿Cómo se llama la «oficina» del VSIAF? | a) «EDIFICIO / AMBIENTE». b) Solo el edificio. | a (≤ 65 caracteres; en los datos actuales el máximo es 52). |
| D7 | Datos que SIGAA hoy no captura y el VSIAF exige | Organismo financiador (código de 3 dígitos), y en las bajas: resolución y motivo (1–9). | Agregar esos campos a SIGAA (organismo en el ingreso; resolución y motivo en la baja) y una tabla de equivalencias editable para lo ya registrado. Nunca inventar valores. |
| D8 | Marca, modelo, serie y color de la ficha: ¿dónde van en el VSIAF? | El VSIAF no tiene esos campos. a) En OBSERV (memo, sin límite). b) Al final de DESCRIP (150 caracteres). | a: «Marca: …; Modelo: …; Serie: …; Color: …; Ingreso ING-…». |

## 1.3 Lo que necesito de su lado para probar de verdad

- Una copia de su carpeta `C:\vsiaf` (comprimida, sin datos que no quiera compartir). Con ella contrasto el motor contra una instalación real (el repositorio de referencia ya tiene esa prueba preparada). Sin ella solo puedo probar con una instalación sintética, que reproduce la estructura pero no sus particularidades.

- Un caso real con resultado conocido del VSIAF (un activo, su fecha, su costo y lo que muestra el *Reporte 6*) para validar el cálculo en gestiones anteriores.

- Confirmar la versión del VSIAF (2.0) y si se usa en red (varios usuarios) o en una sola PC.

# 2. Qué encontré al explorar SIGAA y el código de referencia

## 2.1 SIGAA hoy

| Tema | Hallazgo |
| --- | --- |
| Tecnología | TypeScript (Node 22, Fastify 5, Knex; SQLite o PostgreSQL) y React. No es Python: el motor de referencia (vsiaf-importador, Python 3.12) debe reimplementarse en TypeScript con los mismos números de prueba (su instrucción lo prevé). |
| Activos | Tabla af_activos: código EEE-AA-CCXXX-NN (exactamente 15 caracteres, cabe en CODIGO C15), cuenta/auxiliar, edificio y ambiente, valor, fecha de ingreso (ISO AAAA-MM-DD), estado físico, situación (EN ALMACEN / ASIGNADO / BAJA), funcionario actual, 13 características técnicas y 4 fotos. |
| Cuentas | af_cuentas (17 cuentas SIGAA) ya trae `cod_vsiaf`: la equivalencia con el grupo contable del VSIAF ya fue cargada del libro original. Solo falta validarla contra el CODCONT.DBF de la instalación. |
| Auxiliares | 550 auxiliares, numerados por cuenta SIGAA. En el VSIAF se numeran por unidad + grupo contable, y varias cuentas SIGAA caen en el mismo grupo (4 cuentas → grupo 3; 2 cuentas → grupo 8): los números colisionan, por eso se emparejan por nombre (ver §4.3). |
| Responsables | core_funcionarios (nombre ≤140, cargo ≤140, CI). El VSIAF limita nombre a 35 y cargo a 35. En los datos de demostración ninguno excede (máx. 32); en datos reales puede ocurrir: la regla es error, nunca truncar, y una tabla de equivalencias editable. |
| Ubicación | Edificio + ambiente (af_edificios, af_ambientes); el máximo «EDIFICIO / AMBIENTE» es 52 caracteres (límite VSIAF: 65). |
| Estados del bien | SIGAA: Nuevo, Bueno, Regular, Malo, Pésimo (5). VSIAF: Bueno, Regular, Malo (3). |
| Movimientos | af_movimientos: INGRESO Y CODIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DEVOLUCIÓN, BAJA (fecha, documento, origen, destino, detalle). |
| No existe en SIGAA | Revalúos (no hay captura). Resolución y código de motivo (1–9) de las bajas (hoy el motivo es texto libre). Organismo financiador (hoy fuente_fin es texto libre: «41/113», «RECURSOS ESPECÍFICOS», o vacío). RUBE y nº de convenio. Expedido (departamento de la CI). |
| Permisos | Roles ya existentes: el submódulo se restringe a ADMIN y Administración de Activos Fijos; todo queda en la bitácora. |

## 2.2 Discrepancias entre su instrucción y lo observado (para que decida)

| # | Observación | Qué propongo |
| --- | --- | --- |
| 1 | La instrucción habla de «SIGAA» sin fijar tecnología; la real es TypeScript, no Python. | Portar a TypeScript manteniendo los mismos casos numéricos (§10 de su instrucción). Usar decimal.js para el redondeo «mitad hacia arriba» de FoxPro. |
| 2 | El motor necesita leer y escribir el disco de la PC del VSIAF. Un servidor web en otra máquina (o en Docker) no tiene acceso. | Decisión D1 (opción C: directo + exportación a Excel). |
| 3 | Las instantáneas de REVAL/BAJAS (DEPGESTION, DEPACU, ACTUA, COSBAJINI…) se dedujeron del código y de datos de ejemplo; solo hay un caso real verificado (costo 1,00). | Aviso en pantalla para activos de gestiones anteriores y prueba de contraste con su caso real (§1.3). |
| 4 | El ejemplo 2 del manual (1.380,00; vida 10) da dep. de gestión 120,16 en el manual pero el cálculo reproduce 120,1x; el código de referencia lo prueba con tolerancia ±0,03. | Mantener esa tolerancia solo en esa verificación; el resto de cifras (636,06 · 32,59 · 603,47 · 1.550,03 · 328,69 · 1.221,34) se exigen exactas. |
| 5 | La instrucción prohíbe inventar datos; SIGAA no tiene organismo financiador ni resolución de baja. | Decisión D7: campos nuevos + equivalencias; hasta entonces la fila queda en error. |

# 3. Arquitectura propuesta

## 3.1 Principio

Un motor independiente de SIGAA que recibe filas normalizadas y devuelve un plan: plan(filas) → { incidencias, operaciones, cálculos } y aplicar(plan). El adaptador de SIGAA solo traduce sus tablas a esas filas. Así el motor se prueba sin pantallas y la misma validación sirve para la importación directa (A) y para la exportación a Excel (B).

## 3.2 Módulos (carpeta sigaa/server/src/vsiaf/)

| Archivo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| dbf.ts | Lectura/escritura mínima de DBF + FPT (cabecera, campos C/N/D/L/M, byte de borrado, página de códigos por tabla: cp1252, y cp850 en AUXILIAR). Sin tocar .CDX. Escritura atómica (temporal + reemplazo) y verificación posterior. |
| ufv.ts | Extrae la tabla TIPCAMB embebida en tipocambio.app (descriptor DIA N2, cabecera 225, registro 33) y/o dbfs\tipcamb.dbf; usa la copia de mayor fecha. Solo lectura: jamás modifica UFV. |
| calc.ts | Factor UFV, valor actualizado, depreciación (días inclusive, 365), instantáneas de REVAL/BAJAS (§4 de su instrucción), con Decimal y redondeo FoxPro. |
| instalacion.ts | Detecta C:\vsiaf (registro de Windows HKCU\SOFTWARE\MEFP\SIAF, rutas típicas o carpeta elegida); lee entidad, unidades, catálogos, APPIncEsp, gestión cerrada (closeges.dbf), si vsiaf.exe está abierto (tasklist). |
| estado.ts | Copia virtual de la base en memoria: cada operación ve el resultado de las anteriores (unidades → oficinas → responsables → auxiliares → activos → revalúos → transferencias → bajas). |
| plan.ts | Validaciones (§9 de su instrucción, todas con mensaje claro en español) y generación de operaciones. |
| aplicar.ts | Respaldo .zip plano + .gtz compatible con *Respaldos BD → Restaurar*, escritura, reversión si algo falla, relectura y verificación. |
| informe.ts | Informe Excel/PDF: resumen, incidencias, cálculo por activo, totales por grupo contable (para contrastar con el *Reporte 6*). |
| adaptador.ts | Lee SIGAA (activos, movimientos, equivalencias) y produce las filas normalizadas. Registra qué se envió. |
| excel.ts | Exporta las mismas filas al libro del Importador Excel → VSIAF (hojas UNIDADES, OFICINAS, RESPONSABLES, AUXILIARES, ACTIVOS, REVALUOS, TRANSFERENCIAS, BAJAS) — opción B. |
| routes/vsiaf.ts + pantallas | API y 5 pantallas: Destino · Selección · Equivalencias · Validar y vista previa · Importar e informe (con el aviso «Abra el VSIAF → Administradores → Re-indexar»). |

## 3.3 Tablas nuevas en SIGAA

| Tabla / campo | Para qué |
| --- | --- |
| af_vsiaf_equiv (tipo, clave SIGAA, valor VSIAF) | Equivalencias editables: grupo, estado, organismo financiador, motivo de baja, unidad, y nombres/cargos acortados de responsables y oficinas. |
| af_vsiaf_envios (activo, lote, clave VSIAF, tipo, fecha, usuario, resultado) | Evita reenvíos: un activo enviado queda marcado; reintentar da error de duplicado. |
| af_vsiaf_lotes | Cada importación: quién, cuándo, destino, respaldo, informe. |
| af_movimientos.resolucion, af_movimientos.motivo_cod | Resolución (≤16) y motivo 1–9 que exige la baja del VSIAF (se piden al dar de baja en SIGAA). |
| af_ingresos.org_fin | Código de 3 dígitos del organismo financiador (se completa en el ingreso). |
| Claves de configuración | VSIAF_RUTA, VSIAF_UNIDAD, VSIAF_USUARIO (por defecto admin). |

## 3.4 Dependencias nuevas

decimal.js (redondeo exacto), iconv-lite (cp850/cp1252), fflate o archiver (respaldo .zip plano); para las pruebas, un lector DBF independiente del que escribo (equivalente a dbfread) para releer lo escrito.

# 4. Mapeo SIGAA → VSIAF (campo a campo)

Columnas: *Concepto VSIAF* · *Origen en SIGAA* · *Transformación* · *¿Obligatorio?* · *Si falta*. Verde = hay equivalente directo; ámbar = requiere equivalencia/captura; granate = no existe en SIGAA.

## 4.1 Activo → tabla ACTUAL

| Concepto VSIAF | Origen en SIGAA | Transformación | Oblig. | Si falta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD C4 | — (se lee de dbfs\config.dbf del VSIAF) | Fila con ENTIDAD no vacía | Sí | Error: instalación sin entidad |
| UNIDAD C5 | Equivalencia por sector del edificio (D5) | Texto, sin ceros a la izquierda (1, 025); debe existir en UNIDADADMIN vigente | Sí | Error hasta elegir la unidad |
| CODIGO C15 | af_activos.codigo | Mayúsculas; ≤ 15; único en (entidad, unidad); sin duplicado en VSIAF ni en el lote | Sí | Error de duplicado |
| CODIGOSEC C15 | — | Vacío | No | — |
| DESCRIP C150 | descripcion | ≤ 150 caracteres, sin truncar | Sí | Error si excede |
| CODCONT N2 | af_cuentas.cod_vsiaf | Validar que exista en CODCONT.DBF y que la vida útil coincida | Sí | Error: grupo no reconocido |
| CODAUX N3 | af_auxiliares.auxiliar | Por (grupo VSIAF + nombre normalizado, sin acentos): si existe en la unidad → se reutiliza; si no → se crea max+1 en AUXILIAR. Solo se crean los usados (no los 550) | Sí | Se crea; error si excede 999 o 50 caracteres |
| CODOFIC N4 | edificio + ambiente actuales | «EDIFICIO / AMBIENTE» ≤ 65; se reutiliza por nombre o se crea max+1 en la unidad. Si está EN ALMACÉN: oficina «ALMACÉN» (D3) | Sí | Se crea; error si excede 65 |
| CODRESP N5 | funcionario actual (o NombreALM) | Nombre ≤ 35 y cargo ≤ 35 (equivalencia editable si exceden); se crea max+1 en la oficina; CI ≤ 20; COD_EXP=0 (sin dato) | Sí | Error si excede y no hay equivalencia |
| CODESTADO N2 | estado | Nuevo→1 Bueno · Bueno→1 · Regular→2 · Malo→3 · Pésimo→3 (editable) | Sí | Error: estado inválido |
| DIA/MES/ANO | fecha_ingreso (alternativa: fecha_codif) | Fecha ≤ hoy y con UFV registrada | Sí | Error: fecha inválida / sin UFV |
| COSTO N15.2 | valor | > 0 | Sí | Error |
| VIDAUTIL N6.2 | — | = vida del grupo (CODCONT.VIDAUTIL); si no, el VSIAF la pierde al iniciar | Auto | — |
| DEPACU N15.2 | — | 0 (alta normal). >0 solo con Incorporación Especial habilitada | Auto | Error si >0 sin habilitación |
| COD_RUBE, NRO_CONV | no existe | Vacíos; columnas opcionales en la pantalla de mapeo | No | — |
| ORG_FIN C3 | af_ingresos.fuente_fin (texto libre) | Equivalencia editable «41/113» → 113, «RECURSOS ESPECÍFICOS» → código; nuevo campo `org_fin` en el ingreso (D7). Debe existir en ORGANISMO_FIN | Sí | Error hasta mapear (no se inventa; 000 = NC solo si el usuario lo elige) |
| OBSERV (memo) | marca, modelo, serie, color, observaciones, nº de ingreso/acta | Texto «Marca: …; Modelo: …» (D8) | No | — |
| API_ESTADO N1 | — (elección del usuario) | 1 ELABORADO (por defecto) · 3 APROBADO (D4) | Sí | — |
| BANDERAS C12, B_REV, BAND_UFV | — | '0', F, F | Auto | — |
| FEULT, USUAR C8 | — | Fecha de hoy; usuario VSIAF (admin) | Auto | — |

## 4.2 Movimientos

| Operación VSIAF | Origen en SIGAA | Transformación | Si falta |
| --- | --- | --- | --- |
| Transferencia → TRASFE + actualiza ACTUAL | af_movimientos tipo TRANSFERENCIA / DEVOLUCIÓN | Misma unidad: cambia CODOFIC/CODRESP. Solo sobre activos APROBADOS en el VSIAF. Por defecto no se reproduce el historial (D2): el alta ya lleva el responsable actual | Aviso |
| Baja → BAJAS + borra lógico en ACTUAL | af_movimientos tipo BAJA (fecha, documento, detalle) | Fecha ≥ fecha base y ≤ hoy (con UFV); resolución ≤16 (nuevo campo, obligatorio); motivo 1–9 (nuevo campo); CODBAJA=9 solo si el activo se incorporó en la misma gestión; observaciones → MOTIVO C120; DESCRIP se recorta a 120 (única excepción) | Error: sin resolución o motivo |
| Revalúo → REVAL + actualiza ACTUAL | no existe | Fuera de la primera versión (SIGAA no registra revalúos). El motor ya lo soporta y se podrá enviar desde una pantalla mínima o desde el libro Excel | — |

## 4.3 Maestros (se crean solo si faltan; nunca se duplican)

| Maestro | Regla |
| --- | --- |
| Unidades (UNIDADADMIN) | No se crean desde SIGAA salvo que el usuario lo pida; deben existir y estar vigentes (ESTADOUNI=1). |
| Oficinas (OFICINA) | Correlativo max+1 por unidad; nombre ≤ 65; comparación sin mayúsculas ni acentos; API_ESTADO=1. |
| Responsables (RESP) | Correlativo max+1 por unidad + oficina; debe pertenecer a la oficina y estar ACTIVO. |
| Auxiliares (AUXILIAR) | Correlativo max+1 por unidad + grupo; tabla en cp850. |

## 4.4 Equivalencias iniciales (editables)

Grupos contables (ya cargadas en af_cuentas; el motor las valida contra la vida útil del CODCONT.DBF de la instalación). Las marcadas «revisar» agrupan varias cuentas SIGAA en un mismo grupo y conviene que usted las confirme:

| Cuenta SIGAA | Grupo VSIAF | Vida útil | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Edificios | 1 Edificaciones | 40 |  |
| 2 Tierras y Terrenos | 34 Terrenos | 0 | No deprecia, sí actualiza |
| 3 Equipo de Oficina y Muebles | 2 Muebles y enseres de oficina | 10 |  |
| 4 Equipo de Computación | 15 Equipos de computación | 4 |  |
| 5 Maquinaria y Equipo de Producción | 3 Maquinaria en general | 8 | revisar (4 cuentas → grupo 3) |
| 6 y 7 Vehículos livianos | 8 Vehículos automotores | 5 |  |
| 8 Maquinaria y Equipo de Transporte | 3 Maquinaria en general | 8 | revisar (¿grupo 10 Maquinaria para la construcción, vida 5?) |
| 9 Equipo de Elevación | 3 Maquinaria en general | 8 | revisar |
| 10 Equipo Médico y de Laboratorio | 4 Equipo médico y de laboratorio | 8 |  |
| 11 Equipo de Comunicación | 5 Equipo de comunicaciones | 8 |  |
| 12 Equipo Educacional y Recreativo | 6 Equipo educacional y recreativo | 8 |  |
| 13 Otra Maquinaria y Equipo | 3 Maquinaria en general | 8 | revisar |
| 14 Activos Intangibles | 37 Activos intangibles | 5 |  |
| 15 Semovientes y Otros Animales | 12 Animales de trabajo | 4 |  |
| 16 Activos Museológicos y Culturales | 40 Activos museológicos y culturales | 0 | Ni deprecia ni actualiza |
| 17 Otros | 36 Otros activos fijos | 0 | Ni deprecia ni actualiza |

Estados del bien: Nuevo→Bueno · Bueno→Bueno · Regular→Regular · Malo→Malo · Pésimo→Malo. Motivos de baja (1–9): el usuario elige uno de los 9 del VSIAF al dar de baja en SIGAA; para bajas ya registradas se muestra una tabla para asignarlos.

# 5. Flujo del usuario (resumen)

- Destino: detectar C:\vsiaf o elegir carpeta; mostrar entidad, unidades, última UFV, gestión abierta/cerrada y avisos (UFV sin variación > 75 días, VSIAF abierto, incorporaciones especiales).

- Selección de activos/movimientos de SIGAA (por unidad, fecha, estado, grupo; marca los «ya enviados»).

- Equivalencias editables y persistentes (grupo, oficina, responsable, auxiliar, estado, organismo, motivo de baja, unidad).

- Validar sin escribir: grilla de errores/avisos con identificador, campo, mensaje y severidad; exportable a Excel/PDF.

- Vista previa de cálculo por activo y totales por grupo contable, para contrastar con el *Reporte 6* del VSIAF.

- Importar: confirmación explícita, comprobar que vsiaf.exe no corre, respaldo, escritura atómica, verificación, informe y registro de lo enviado. Mensaje final: «Abra el VSIAF → Administradores → Re-indexar y verifique con el Reporte 6; apruebe los activos ELABORADOS».

Políticas  Por defecto un solo error cancela todo (atomicidad); existe la opción «importar solo filas válidas». El módulo no aprueba, no cierra gestión, no toca UFV ni las llaves de Incorporación Especial.

# 6. Plan de etapas y pruebas

| Etapa | Entrega | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 1 (esta) | Plan + mapeo | Su visto bueno a D1–D8. |
| 2 | Motor en TypeScript + pruebas | Casos numéricos exactos (620,00→636,06/32,59/603,47 · 1.380,00→1.550,03/328,69/1.221,34 · 5.500→3,01 · vida terminada · grupos 34/36/40 · instantánea de baja 0,02/0/1,00/1,00/1,00/0). E2E con instalación sintética releída con un lector DBF independiente: unidades, oficinas, responsables, auxiliares, altas aprobadas y elaboradas, revalúo, transferencia (misma unidad y entre unidades), baja; memos con tildes/ñ; flag de borrado; reversión por fallo simulado; validación sin escritura (archivos idénticos byte a byte); respaldo restaurable; gestión cerrada; duplicados; reimportar un lote falla por duplicados. |
| 3 | Adaptador SIGAA + tablas nuevas + campos de baja/organismo | Un lote real de SIGAA pasa la validación y produce las filas esperadas. |
| 4 | Pantallas (5) y exportación a Excel | Flujo completo en navegador, probado de punta a punta. |
| 5 | Guía de uso, informe y empaquetado | Lista de verificación manual en Windows (copiar C:\vsiaf → importar → abrir la copia → Re-indexar → comparar Reporte 6 → restaurar el respaldo). |

# 7. Riesgos y supuestos abiertos

| Riesgo / supuesto | Cómo se mitiga |
| --- | --- |
| Los índices .CDX no se reescriben: el VSIAF no verá los datos hasta Re-indexar. | Paso obligatorio en pantalla e informe; el respaldo previo permite volver atrás. |
| Significado de las instantáneas de REVAL/BAJAS en gestiones anteriores (deducido, no documentado). | Aviso en pantalla + contraste con un caso real suyo (§1.3). |
| UFV desactualizadas en la instalación (el VSIAF las renueva el día 10 de cada mes). | Aviso si el último cambio es > 75 días anterior; fila rechazada si falta la UFV de la fecha. |
| Incorporaciones Especiales (control de la DGCF). | Solo se permiten si APPIncEsp=1; el módulo nunca escribe ni imita la llave. |
| VSIAF abierto o base en red con varios usuarios. | Se exige cerrar vsiaf.exe (y avisa que en red deben salir todos). |
| Antivirus o atributo de solo lectura en dbfs. | Escritura atómica; mensaje claro y reversión completa. |
| Probar solo con datos sintéticos. | Pido una copia de su C:\vsiaf (§1.3). Nunca se toca la instalación real durante el desarrollo. |

Siguiente paso  Cuando responda las decisiones D1 a D8 (o «apruebo las recomendaciones») y, si puede, me facilite la copia de C:\vsiaf, comienzo la Etapa 2: el motor y sus pruebas.